高实馨城人才公寓7.8.9号楼纱窗安装工程

询价邀请函

我公司高实馨城项目现人才公寓7.8.9号楼纱窗安装工程项目采购，现向贵公司发出询价邀请，具体如下：

- 项目名称：高实馨城人才公寓7.8.9号楼纱窗安装工程

- 项目地点：高新区河东路以南、广博路以北、乐融路以东。

- 采购需求：对高实馨城人才公寓7.8.9号楼纱窗进行供货安装，共计约763.36㎡。

- 最高限价：126717.76元，单价为166元/㎡，该单价为全费用综合单价含纱窗加工、运输、搬运、安装、检测、税金、管理费、利润等一切可能发生的费用。

- 控制价制定方法：根据市场三家询价，最终单项报价最低为控制价。

- 报价方式：本项目响应报价为三轮报价。1、第一轮报价即为响应报价，不得高于最高限价且报价不得有选择性报价和附有条件的报价。第一轮报价结束后按照不含税报价由高到低淘汰1/3（取整）。2、符合资格要求的供应商均可参与第二轮报价。参与第二轮报价的供应商在第一轮报价最低价基础上自主下浮，报价结束后按照不含税报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与报价的单位只有三家则不进行淘汰。3、第三轮报价以第二轮报价中最低价为最高限价，在此基础上进行第三轮报价，为最终报价。

第一轮报价单位少于5家，该采购活动终止，不予进行，另行组织采购活动。

7.供应商资格要求：

7.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

7.2供应商具有营业执照经营范围内需满足本项目采购内容要求。

7.3 该询价函发布之日前三年无行贿犯罪等重大违法记录。

7.4 通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录。

7.5本工程不接受联合体报价。

8响应文件递交、截止时间以及地点

8.1 时间：2023年8月15日9时00分起至9时30分止。

8.2 地点：青岛高实置业有限公司招采成本部（岙东路101号）。

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

9.开标时间以及地点

9.1 时间：2023年8月15日9时30分。

9.2 地点：青岛高实置业有限公司会议室（岙东路101号）

10.联系方式

10.1 采购人：青岛高实置业有限公司

10.2 地址：青岛高新技术产业开发区岙东路101号

10.3 联系人：毕雅梦

10.4 电话：0532-87816101

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 青岛高实置业有限公司 |
|  | 项目名称 | 高实馨城人才公寓7.8.9号楼纱窗安装工程 |
|  | 资金来源及构成 | 自有资金 |
|  | 报价有效期 | 自报价截止之日起90个日历天。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
|  | 投标保证金 | 本项目无需缴纳保证金。 |
|  | 响应报价范围 | 含税全包价，包含提供相关服务的所有费用。 |
|  | 报价文件组成 | - 工程量清单报价（见附件）； - 法人代表人身份证明、授权委托书（见附件）； - 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的书面声明（见附件）； - 裁判文书网查询结果截图； - 营业执照、企业资质证书（若有）复印件 以上资料需每页加盖公章，一式五份封为一袋 |
|  | 最高限价 | 见询价函“4.最高限价”有关规定。 |
|  | 相应报价次数 | 第一次报价即为响应报价，不得高于最高限价且报价不得有选择性报价和附有条件的报价。 第二次报价以第一次报价中最低价为控制价，在此基础上进行二次报价。 第三次报价以第二次报价中最低价为控制价，在此基础上进行第三次报价，此次报价为最终报价。 以上报价单价和总价均不得高于控制价。 |
|  | 定标方式 | 本项目采取最低价中标，以不含税价最低作为中标依据。 1.第一轮报价结束后按照不含税报价由高到低淘汰1/3（取整）。 2.第二轮参与报价单位在第一轮报价最低价基础上自主下浮，报价结束后按照不含税报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。 3.第三轮按照不含税报价最低原则，确定中标供应商。 注：1)低于最高限价的报价均为有效报价，否则视为无效报价。 2) 报价均为含税价，并分别备注不含税价跟税率税金。 |
|  | 质保期 | 两年 |
|  | 付款方式 | 工程完工后支付合同价款的70%，竣工验收后支付合同价款的85%，结算完成后支付结算价款的97%，其余资金质保期结束后付清。 |
|  | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2023年 8 月 15 日9时00分至9时30分。地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高实置业一楼招采成本部 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。 递交响应文件时：法定代表人应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或被授权代表应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。 否则，对递交的响应文件将不予接收。 |
|  | 开标时间及地点 | 时间：2023年 8 月 15 日9时30分。 地点：青岛高实置业有限公司会议室 |
|  | 工程量清单 | 见附件 |
|  | 图纸 | 无图纸 |
|  | 特别说明 | 现场响应文件未密封、响应资料缺失及未响应均视为自动放弃本次采购活动 |

青岛高实置业有限公司

附件

【正（副）本】

响应文件

商务部分

项目名称：

供应商全称(盖公章)：

2023年 月  日

高实馨城人才公寓7.8.9号楼纱窗安装清单

附件

| 供应商货物或服务报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名/服 务 | 配置/品牌/型号/服务需求 | 计量 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |
| 纱窗制作安装 | 带框可拆按型铝合金纱窗、铝合金工业型材、304不锈钢网喷涂工艺、五金材质位铝合金 | 平方米 | 763.36 |  |
|  | 含税总价 | 元 |  |  |
|  | 不含税总价 | 元 |  |  |
|  | 税金 | 元 | % |  |
| 供应商联系方式： |  |  |  |  |
| 联系人： | 电话： |  |  |  |
| 供应商（签章） |  |  |  |  |

营业执照及相关资质文件

# 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

授权委托书

青岛高实置业有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于    年    月   日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：    性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期：年月日

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人                 、组织机构代码证或统一社会信用代码                  ；②法定代表人                   、身份证号码                 ；③项目负责人          、身份证号码               ）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果

投标人名称：(公章）

日      期：      年   月   日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

裁判文书网查询结果截图；

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或其授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或其授权代表签字）