招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程项目（二期）进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一)项目名称：高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程项目（二期）

(二)建设地点：高新区

(三)工程规模：高新区祥源路污水管道新建，火炬路交祥源路、华东路顶管，祥源路交泰鸿路、河东路、丰年路、丰庆路等多处污水管道清淤修复工程，高新区祥茂河四支流补水工程，高新区祥茂河三支流及四支流与墨水河贯通等工程，施工内容包含顶管、清淤、土石方、补水、围堰、支护、新建及翻建管道、拆除等工程。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：

第一标段：祥源路新建排水管道工程，竣工日期：2024年11月15日；

第二标段：火炬路交祥源路、华东路顶管，竣工日期：2024年10月15日；

第三标段：祥源路交河东路、丰年路、丰庆路三处污水管道翻建工程，竣工日期：2024年7月30日；

第四标段：祥源路交泰鸿路污水管道翻建工程，春阳路过河段污水管道翻建工程，竣工日期：2024年5月31日；

第五标段：祥茂河三支流及四支流与墨水河贯通工程，竣工日期：2024年10月15日；

第六标段：祥茂河四支流补水工程，竣工日期：2024年11月15日；

具体开竣工日期根据甲方要求执行。

二、招标范围：

第一标段：祥源路新建排水管道工程；

第二标段：火炬路交祥源路、华东路顶管；

第三标段：祥源路交河东路、丰年路、丰庆路三处污水管道翻建工程；

第四标段：祥源路交泰鸿路污水管道翻建工程，春阳路过河段污水管道翻建工程；

第五标段：祥茂河三支流及四支流与墨水河贯通工程；

第六标段：祥茂河四支流补水工程。

- 三、工程量清单

详见附件。

- 四、最高限价：

第一标段：含税控制价：9967075.85元，不含税控制价：9144106.28元，税率9%；

第二标段：含税控制价：4110446.00元，不含税控制价：3771051.38元，税率9%；

第三标段：含税控制价：1297137.61元，不含税控制价：1190034.50元，税率9%；

第四标段：含税控制价：2152614.01元，不含税控制价：1974875.24元，税率9%；

第五标段：含税控制价：3981203.78元，不含税控制价：3652480.53元，税率9%；

第六标段：含税控制价：4065879.22元，不含税控制价：3730164.42元，税率9%；

- 五、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位必须具备劳务资质或市政工程叁级以上资质；

3.要求投标人提供增值税专用发票；

4.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2024年5月8日17时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称+标段名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；资质证书；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年5月14日9时00分至9时30分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2024年5月14日9时30分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：郑工

电  话：15610059996

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2024年5月7日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日