青岛高新区环湾商砼有限公司

料仓改造项目询价邀请函

我司拟对现有的料仓进行改造，现向贵公司发出询价邀请，具体如下：

**一、项目名称：**青岛高新区环湾商砼有限公司2024年料仓改造项目。

**二、改造方案及要求：**

1、在我司现钢结构料仓内，将原北碎石仓及北河砂仓地面下挖40CM，总下挖面积为1007平方，并将挖出的土方由承包单位自行外运处理。

2、将开挖好的原北碎石仓及北河砂仓地面进行混凝土浇筑，混凝土由商砼公司提供，总浇筑方量为200m³，浇筑混凝土型号为C30。

3、原北河砂仓在浇筑好的混凝土地面中间位置，自东至西采用红砖砌筑50CM厚剪力墙，长度为30.2米，高度为2.6米。并使用水泥砂浆将墙体进行抹灰。

4、原北碎石仓西墙采用红砖砌筑50CM厚剪力墙，长度为5.4米，高度为2.8米；距西墙每隔9米自北向南采用红砖砌筑50CM厚2堵剪力墙，长度均为12米，高度均为2.7米。并全部使用水泥砂浆将墙体进行抹灰。

5、原北碎石仓东南北向中间位置自东向西采用红砖砌筑50CM厚剪力墙，长度为23.9米，高度为2.6米。并采用水泥砂浆将墙体进行抹灰。

**三、本项目招标控制价:**

1.除混凝土由我单位提供外其余改造过程中使用的红砖、机械设备等均有承包单位自行提供。

2.本项目含税费（提供增值税专用发票）、人工费、机械费、运输费、土方清运费、设备费等总报价不高于187000元。

**四、投标人应具备资格要求**

1.各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.要求投标提供增值税专用发票;

3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**五、资格审查**

（一）资格预审

1.截止时间：2024年7月28日16时00分。

2.预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：hwst66@163.com。邮件标题为投标人名称（全称）+联系人+联系电话，正文备注询价文件接收邮箱地址。审查通过后方可进行投标报价。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明（见附件），授权委托书（见附件），中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)投标人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

**六、递交投标文件资料**

详见询价文件。

**七、响应报价次数及评标方式**：本项目共三轮报价，按照低价评标法进行评标。

1.第一轮报价即为响应报价，不得高于控制价。第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）。

2.参与第二轮报价的单位在第一轮报价基础上自主下浮，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与报价的单位只有三家则不进行淘汰。

3.第三轮为竞争性谈判报价，最终报价低者中标。

**八、投标文件递交时间以及地点**

1.时间：2024年7月31日9时30分至10时00分

2.地点：青岛市高新区华贯路与锦暄路交汇处青岛高新区环湾商砼有限公司会议室

**九、开标时间以及地点**

1.时间：2024年7月31日10时00分

2.地点：青岛市高新区华贯路与锦暄路交汇处青岛高新区环湾商砼有限公司会议室

**十、定标方式：**

最低价中标。

**十一、联系方式**

1.采购人：青岛高新区环湾商砼有限公司

2.联系人：吕智博

3.电话：15969888663

4.地址：青岛市高新区华贯路与锦暄路交汇处

青岛高新区环湾商砼有限公司 2024年7月25日

附件

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标单位（公章）：

日 期： 年 月 日

附件

授权委托书

（询价单位）：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日 起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标单位名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期： 年 月 日