采购公告

青岛高新实业集团有限公司现对三之三幼儿园修缮工程（二次）项目进行采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：三之三幼儿园修缮工程项目（二次）

2.项目地点：青岛高新区华贯路577号。

3.招标内容：详见采购需求。

4.工程周期：根据甲方要求执行。

5.质量标准：达到国家标准规范及公司验收合格标准。

二、招标控制价

详见采购需求

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.需开具增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2024年9月30日16时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网页截图；通过中国裁判文书网查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录的截图。以上材料均需加盖公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年10月11日9时00分至9时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年10月11日9时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

七、联系方式

1.采购人：青岛高新实业集团有限公司

2.联系人：王工

3.电 话：13573204447

4.地 址：青岛高新区聚贤桥路50号（高实集团）。

青岛高新实业集团有限公司

2024年9月29日

采购需求

一、施工要求

**★**（一）屋面防水及女儿墙整修施工做法：

1.拆除清理。屋面砼保护层破损严重拆除清理，墙体切割300mm保温层，基面清理，垃圾外运。

2.基层修补。采用40mm厚1:2.5水泥砂浆找坡、抹灰、收面，与墙体交界处做R角（直径100mm）抹灰。

3.防水施工。屋面采用一层4mm厚带砂SBS防水卷材，墙面上返至女儿墙及压顶。

4.东墙体切割30公分高，厚度10公分保温板后上返SBS防水卷材。

5.墙面恢复部分：东墙体重做10公分厚保温层与原墙体颜色相同真石漆。

6.保洁、垃圾清理现场。

**★**（二）二层走廊地面沉降缝防水做法

1.清理沉降缝内砼料：用防水砂浆掺墙漏材料填满抹面。

2.抹面完成后涂刷液体防水两遍。

3.安装30公分宽，3米长不锈钢盖板。

**★**（三）二层挑檐保温板灰层脱落做法

1.铲除保温板灰层，清理基层面。

2.重做3公分层保温板、砂浆抹灰、罩面。

3.做同颜色涂料。

**★**（四）围墙加铁丝网做法

院墙周长约350米，墙高1.50米、在原有的方管立柱上攻丝用铁片固定铁丝蒺藜2圈至2.0米高，拉紧固定。

二、控制价

|  |
| --- |
| 招标控制价 |
| 项目 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| 屋面防水 | ㎡ | 307.58 | 196.2 | 60347.2 |
| 女儿墙+压顶防水 | ㎡ | 64.67 | 196.2 | 12688.3 |
| 墙体保温真石漆恢复部分 | m | 17.39 | 261.6 | 4549.2 |
| **二层走廊地面沉降缝防水** | m | 3 | 650 | 1950 |
| **二层挑檐保温板灰层脱落** | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| **围墙加铁丝网** | m | 350 | 16.35 | 5722.5 |
| 总计 | 86457.2元（含9%税） |

备注：综合以上项目由于施工场地不具备吊车使用空间，因此施工过程中只有用人工搬运上料到二层，垃圾需人工清理到园区马路后再外运。

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

年月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次（项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日