**招标公告**

我公司现对高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及鹏晟海工装备电力配套工程（绿化破除恢复）进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及鹏晟海工装备电力配套工程（绿化破除恢复）

2.项目地点：青岛高新区。

3.服务内容：绿化破除恢复（详见工程量清单）

4.招标控制价（含税价，其中增值税税率为9%）：海尔大健康、鹏晟海工含税控制单价分别为33.38元/㎡、43.25元/㎡。

5. 投标人资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格，具有市政工程施工总承包三级及以上企业资质，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。  
 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及招标文件的获取

6.1截止时间：2024年12月22日17时00分。

6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，企业资质复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖投标单位公章。

7.投标文件递交时间以及地点

7.1时间：2024年12月25日9时00分至9时30分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

8.开标时间以及地点

8.1时间：2024年12月25日9时30分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

9.联系方式

9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

2024年12月20日

**招标需求**

**一.招标需求**

1.项目名称：高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及鹏晟海工装备电力配套工程（绿化破除恢复）。

2.服务内容：绿化破除恢复（详见工程量清单）

3..招标控制价：海尔大健康、鹏晟海工含税控制单价分别为33.38元/㎡、43.25元/㎡（增值税税率为9%）。

**二.工期**

计划开工日期：中标后签订合同时间，计划竣工时间:2025年1月10日，工期总日历天数10天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

**三.质量标准**

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

**四.技术标准和施工要求**

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

**五、付款及结算方式**

1.固定单价，工程量按经甲方验收合格的实际工程量结算。

根据项目实际情况具备付款条件后，按工程进度产值的80%支付进度款(中标清单内项目);待工程完工通过竣工验收，质量评定达到合同约定的质量标准后拨付至进度产值的80%(中标清单内项目、不含取消实施部分);结算审计完成后支付至结算审定值的85%;待完成财务决算后拨付至审定值的97%;余款待缺陷责任期满后一次性结算无息付清，具体付款时间及金额以高新区管委审批部门审批结果为准。

上述付款节点及比例按建设单位向采购人实际支付工程款的比例给予成交供应商同比例支付。成交供应商承诺与采购人共同承担本项目的资金压力，本条约定是供应商投标或报价前采购人向供应商明示的条件，相应的风险及财务资金成本供应商已在报价中予以考虑，供应商充分响应并确认同意：采购人收到建设单位相应节点付款后向供应商支付对应节点款项，如建设单位付款不及时或付款比例降低（未按照建设单位与采购人所签合同约定的付款约定支付工程款），采购人有权根据建设单位的实际付款情况延期支付或同比例支付供应商节点款项，供应商须无条件接受，采购人不承担因建设单位付款不及时而延期付款的违约责任。

**六、缺陷责任期**

缺陷责任期的具体期限:自竣工验收通过之日起计算，2年。

**七.安全文明施工**

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

**八.招标工程量清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 高新区2023年电力配套-海尔大健康电力配套及鹏晟海工装备电力配套工程（绿化破除恢复） | | | | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称 项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | |
| **控制单价** | **控制合价** |
|  | 000004 | 海尔大健康电力配套工程（土建工程） |  |  |  |  |
|  | 000019 | 绿化破除破除恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类：常绿 2.铺种方式：草种 3.养护期：1年 | m2 | 618.00 | 33.38 | 20628.84 |
|  | 000002 | 鹏晟海工装备电力配套工程 |  |  |  |  |
|  | 000014 | 绿化破除破除恢复 |  |  |  |  |
| 4 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 1.基层材料种类规格: 2.草(灌木)籽种类:草种子 3.养护期:1年 | m2 | 1180.00 | 43.25 | 51035.00 |
|  | | 合计 |  |  |  | 71663.84 |

附件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年月 日

附件

法定代表人授权委托书

（招标人） ：

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日