采购公告

## 一、项目概况

项目编号：HYJS-GC-2026-02-01

项目名称：田海路淤泥固化工程

采购方式：竞争性谈判

最高限价：总价2004300元；单价76.5元/m³（含税,详见最高限价清单)

采购需求：采购需求

本项目不接收联合体投标。

- 资格要求

- 1.注册于中华人民共和国内的合法企业、持有劳务资质。

- 2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

- 3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

- 获取采购文件

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照、劳务资质证书复印件 ②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自采购公告发出时起至2026年 2月25日 17时止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

- 响应文件提交

截止时间：2026年 3 月 4 日 9时 00 分至 9时 30 分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

- 开启截至时间、开标时间和地点

- 时间：2026年 3月4日9时30分

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

- 招标咨询

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

- 联系人：孙经理

- 电话：16678679187

公告发布时间：2026年 2月12日

# 采购需求

- 项目名称：田海路淤泥固化工程

2、项目内容：淤泥固化

3.技术标准和施工要求

3.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

4.商务条件

4.1服务期：1年。

4.2建设地点：青岛高新区采购人指定地点

4.3付款周期及方式：每月支付完成产值的70%，办理完成竣工验收手续后支付至不高于已完成产值的80%，竣工验收合格后办理结算，结算完成后付至不高于结算值的95%，结算值5%为质保金，质保期2年，自工程通过竣工验收之日起计算，质保期届满一次性无息支付质保金，但不免除乙方应承担的其它法定责任。

甲方可视情况选择以下任一支付方式：航信（甲方不承担贴息费用）、转账支票、银行承兑汇票、电汇、抵房（不低于结算额10%）、商业承兑汇票（甲方不承担贴息费用）。

4.4质量要求：一次性验收合格

4.5工程质保期：本工程保修期为2年,其他按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。

4.5.1详细保修条款合同签定时约定。

本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

- 田海路淤泥固化工程最高限价清单

| 项目名称 | 计算规则 | 单位 | 暂定工作量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田海路淤泥固化工程 | 工程量按实以m3计量，不得超过图纸工程量 | m³ | 26200 | 76.5 | 2004300 |  |

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月 日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系 （供应商名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年  月  日

# 法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年    月     日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

# 诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取成交。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年   月   日